**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Durante las primeras 3 semanas intentamos establecer la idea principal de proyecto en conjunto a mi grupo, pero tuvimos que cambiar varias veces el caso por falta de comprensión y poca sostenibilidad, a si que después de un par de semanas para proponer algo, avanzamos lo suficiente en lo técnico pero lo muy bajo en habilidades blandas, pero después de unas sesiones intensas reflexiones* |
| Objetivos | *Establecimos la arquitectura y establecimos una visión y proyección definitiva al proyecto y ante esta misma visión procedemos a realizar la aplicación de la manera mas profesional posible* |
| Metodología | *Seguimos trabajando con metodología Ágil. Por ende no requiere cambios* |
| Evidencias de avance | *Hasta de momento nos dedicamos avanzar en lo técnico. En especifico el frontend y backend con ciertas Frameworks, como Firebase, React Native, Nestjs. Ante esto deberemos seguir progresando detalles y documentos.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *De momento tuvimos fallas en gestión del proyecto por problemas comunicativos, pero al momento de aplicar lo técnico avanzamos de forma eficiente* | *Reuniones casi diarias, mostrar evidencia grafica cada semana y preparación ante la presentación* | *Ordenadores me gama media o alta, para poder ejecutar múltiples softwares.* | *Señala la duración de cada actividad.* | *Diego Parra* | *La poca presencia en reuniones, al estar todos trabajando nos da poco tiempo de reunión, por ende, suele faltar comunicación para las tareas hechas y por hacer* | *Con retraso* | *Reuniones día de por medio, presentar participación en los mensajes y tal* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  *El factor que nos a dificultado a sido la poca comunicación por problemas laborales, tenemos poco tiempo y por ende poca consistencia.*  *Pero lo ha facilitado los posibles atrasos que tenemos es por usar la Metodología Ágil. Asi que el impacto no fue tan drástico* |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *No se realizaron ajustes drásticos, ahora recurrimos a reuniones obligatorio y auto exigencia* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  La implementación subfunciones de las opciones de la aplicación.  Uso de diferentes arquitecturas de programación |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)