|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| No, no hemos cumplido con los tiempos definidos debido a una mala organización como equipo. Al principio, desconocíamos las habilidades del otro, lo que, sumado a la falta de comunicación, nos afectó. En mi caso particular, tuve actitudes que no contribuyeron al trabajo en equipo. Me cuesta delegar actividades y me resulta difícil allanarme. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Conversamos como equipo junto con nuestro jefe de proyecto y llegamos a la conclusión de que debía mejorar mi capacidad para allanarme. También discutimos que uno de los compañeros del equipo debía mejorar su nivel de desempeño, ya que estaba demasiado atrasado, y era justo que se le exigiera más. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Considero que he avanzado mucho en las funcionalidades de la app, a pesar de trabajar de lunes a lunes. He logrado avanzar en la administración web, el front del árbol y el front de la app, además de integrar inteligencia artificial. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me gustaría que me guiaran en cómo crear una aplicación que ofrezca más funcionalidades o que le den un valor agregado a la app. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, creemos que las actividades deben ser redistribuidas cuando alguien no está al nivel de la tarea asignada. Así lo hemos hecho hasta ahora, asignando tareas según las aptitudes de cada miembro para lograr un desarrollo más fluido. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Al principio lo evaluaba mal, pero ahora lo evalúo mejor. Todos en el equipo somos creativos y tenemos grandes ideas, aunque a veces no sabemos cómo implementarlas o las ideas son muy complejas para el tiempo que tenemos. Debemos mejorar la capacidad de programación, pero eso es algo que lleva tiempo. |